SIGET

Sistema de Gestión y Trazabilidad

Especificación del trabajo pendiente

14 paquetes de trabajo, reglas, permisos, riesgos y decisiones abiertas

Ciberseguridad 5 — Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)

Elaborado por: Jeison Vásquez — Grupo Ciber5

Octubre de 2026

Responsable de la ejecución: Andy Martínez · Aprobador de todo cambio en las VMs: Jeison Vásquez · Fecha: 21 de octubre de 2026

Plan de ejecución (tareas, orden y fechas): ../../architecture/plan-pendientes-andy.md

# 1. Contexto y objetivo

SIGET ya funciona de punta a punta: interfaz React, API Django, decisor de acceso (ABAC), PostgreSQL con RLS y auditoría inalterable, segundo factor obligatorio, 354 pruebas del backend, 130 del frontend y un ensayo de la demostración de 55 comprobaciones (historial-del-proyecto.md). Esta especificación define lo que falta para cerrar el proyecto con los 7 principios de Zero Trust cubiertos (zero-trust-cobertura.md) y con todos los módulos del diseño (modulos.md).

Objetivo: completar los módulos pendientes, cerrar las brechas de seguridad conocidas y dejar la plataforma operable y verificable, sin degradar nada de lo que ya funciona.

# 2. Alcance

Dentro: los 14 paquetes de trabajo de la sección 5 y las tareas de limpieza de la sección 6.

Fuera (declarado): verificación de la identidad ciudadana contra el Registro Civil (punto de integración futuro); un SIEM; un servidor de correo (el laboratorio no tiene SMTP); postura de los dispositivos de los ciudadanos (límite de NIST SP 800-207).

# 3. Reglas que no se negocian

Heredadas del proyecto (CONTRIBUTING.md, organizacion-backend-frontend.md):

- Regla de oro: nada se elimina ni se sobrescribe en las VMs sin aprobación explícita de Jeison, caso por caso. Todo cambio se documenta antes de ejecutarse y se respalda la base antes de migrarla.

- Zero Trust: no existe un superusuario; ningún rol puede todo; deniega por defecto y ante fallos; cada capa se verifica sola. Todo rol o acción nueva se agrega a la matriz (una prueba falla si una Accion no está documentada).

- Cero credenciales en git. Secretos solo como podman secret; nada en variables de entorno con valores, nada en el repositorio, nada en la documentación entregable. Las cuentas de demostración viven solo en demo-local/ (ignorado).

- Definición de «terminado» (backend y frontend), tal como está en organizacion-backend-frontend.md: pruebas unitarias; si toca la base, un paso en verificar_* contra la base real (en una transacción que se revierte); la ruta nueva en la auditoría de rutas con un scope explícito; el PDP decide y registra; errores con el formato único; el contrato api.md actualizado; CHANGELOG.md y runbook actualizados; sin secretos en el diff.

- Un PR por frente, desde feature/backend-<tema> o feature/frontend-<tema> hacia develop, con revisión cruzada (una persona del otro frente más una del propio). Nunca se sube directo a develop ni a main.

- Sin estilos ni scripts en línea en la interfaz (CSP default-src 'self').

- Ninguna mención de herramientas de IA en documentos entregables.

# 4. Permisos reales y qué significan para el trabajo

| ¦ ¦R¦e¦c¦u¦r¦s¦o¦ ¦ | ¦ ¦Q¦u¦é¦ ¦p¦u¦e¦d¦e¦ ¦h¦a¦c¦e¦r¦ ¦A¦n¦d¦y¦ ¦h¦o¦y¦ ¦ | ¦ ¦C¦o¦n¦s¦e¦c¦u¦e¦n¦c¦i¦a¦ ¦ |
| --- | --- | --- |
| ¦ ¦R¦e¦p¦o¦s¦i¦t¦o¦r¦i¦o¦ ¦ | ¦ ¦C¦l¦o¦n¦a¦r¦,¦ ¦c¦r¦e¦a¦r¦ ¦r¦a¦m¦a¦s¦ ¦y¦ ¦P¦R¦ ¦ | ¦ ¦T¦o¦d¦o¦ ¦e¦l¦ ¦c¦ó¦d¦i¦g¦o¦,¦ ¦l¦a¦s¦ ¦p¦r¦u¦e¦b¦a¦s¦ ¦y¦ ¦l¦a¦ ¦d¦o¦c¦u¦m¦e¦n¦t¦a¦c¦i¦ó¦n¦ ¦l¦o¦s¦ ¦h¦a¦c¦e¦ ¦é¦l¦ ¦ |
| ¦ ¦¦¦V¦M¦1¦¦¦ ¦(¦¦a¦p¦p¦-¦b¦a¦c¦k¦e¦n¦d¦¦)¦ ¦ | ¦ ¦¦s¦u¦d¦o¦ ¦-¦u¦ ¦s¦i¦g¦e¦t¦¦ ¦(¦o¦p¦e¦r¦a¦ ¦l¦o¦s¦ ¦c¦o¦n¦t¦e¦n¦e¦d¦o¦r¦e¦s¦ ¦d¦e¦l¦ ¦p¦r¦o¦y¦e¦c¦t¦o¦)¦ ¦y¦ ¦d¦i¦a¦g¦n¦ó¦s¦t¦i¦c¦o¦s¦ ¦d¦e¦ ¦s¦o¦l¦o¦ ¦l¦e¦c¦t¦u¦r¦a¦ ¦c¦o¦m¦o¦ ¦r¦o¦o¦t¦ ¦(¦¦j¦o¦u¦r¦n¦a¦l¦c¦t¦l¦¦,¦ ¦¦s¦y¦s¦t¦e¦m¦c¦t¦l¦ ¦s¦t¦a¦t¦u¦s¦¦,¦ ¦¦a¦u¦s¦e¦a¦r¦c¦h¦ ¦-¦m¦ ¦a¦v¦c¦¦,¦ ¦¦s¦s¦ ¦-¦t¦l¦n¦p¦¦,¦ ¦¦d¦n¦f¦ ¦c¦h¦e¦c¦k¦-¦u¦p¦d¦a¦t¦e¦¦/¦¦i¦n¦f¦o¦¦)¦ ¦ | ¦ ¦P¦u¦e¦d¦e¦ ¦c¦o¦n¦s¦t¦r¦u¦i¦r¦ ¦i¦m¦á¦g¦e¦n¦e¦s¦,¦ ¦e¦j¦e¦c¦u¦t¦a¦r¦ ¦l¦o¦s¦ ¦¦v¦e¦r¦i¦f¦i¦c¦a¦r¦_¦¦¦ ¦y¦ ¦r¦e¦v¦i¦s¦a¦r¦ ¦s¦e¦r¦v¦i¦c¦i¦o¦s¦.¦ ¦¦¦N¦o¦ ¦p¦u¦e¦d¦e¦¦*¦ ¦i¦n¦s¦t¦a¦l¦a¦r¦ ¦p¦a¦q¦u¦e¦t¦e¦s¦ ¦n¦i¦ ¦c¦a¦m¦b¦i¦a¦r¦ ¦e¦l¦ ¦s¦i¦s¦t¦e¦m¦a¦ ¦ |
| ¦ ¦¦¦V¦M¦2¦¦¦ ¦(¦¦d¦b¦-¦s¦e¦r¦v¦e¦r¦¦)¦ ¦ | ¦ ¦C¦u¦e¦n¦t¦a¦ ¦s¦i¦n¦ ¦¦s¦u¦d¦o¦¦ ¦ | ¦ ¦¦¦N¦o¦ ¦p¦u¦e¦d¦e¦¦¦ ¦a¦p¦l¦i¦c¦a¦r¦ ¦m¦i¦g¦r¦a¦c¦i¦o¦n¦e¦s¦,¦ ¦h¦a¦c¦e¦r¦ ¦r¦e¦s¦p¦a¦l¦d¦o¦s¦ ¦n¦i¦ ¦t¦o¦c¦a¦r¦ ¦l¦a¦ ¦b¦a¦s¦e¦.¦ ¦C¦a¦d¦a¦ ¦m¦i¦g¦r¦a¦c¦i¦ó¦n¦ ¦y¦ ¦c¦a¦d¦a¦ ¦c¦a¦m¦b¦i¦o¦ ¦d¦e¦ ¦l¦a¦ ¦b¦a¦s¦e¦ ¦l¦o¦s¦ ¦a¦p¦l¦i¦c¦a¦ ¦¦¦J¦e¦i¦s¦o¦n¦¦¦,¦ ¦c¦o¦n¦ ¦r¦e¦s¦p¦a¦l¦d¦o¦ ¦p¦r¦e¦v¦i¦o¦ ¦ |
| ¦ ¦S¦e¦c¦r¦e¦t¦o¦s¦ ¦(¦¦p¦o¦d¦m¦a¦n¦ ¦s¦e¦c¦r¦e¦t¦¦)¦ ¦ | ¦ ¦C¦r¦e¦a¦r¦l¦o¦s¦ ¦c¦o¦m¦o¦ ¦¦s¦i¦g¦e¦t¦¦ ¦e¦n¦ ¦V¦M¦1¦ ¦s¦i¦n¦ ¦m¦o¦s¦t¦r¦a¦r¦ ¦e¦l¦ ¦v¦a¦l¦o¦r¦ ¦ | ¦ ¦E¦n¦ ¦V¦M¦2¦ ¦l¦o¦s¦ ¦c¦r¦e¦a¦ ¦J¦e¦i¦s¦o¦n¦ ¦ |

Regla práctica: Andy diseña, programa, prueba y deja un comando listo para cada paso privilegiado; Jeison lo revisa y lo ejecuta. Si Jeison decide ampliar el sudo de Andy, se registra en acceso-equipo.md y en el CHANGELOG.

# 5. Paquetes de trabajo

Cada paquete (PT) indica el objetivo, el diseño propuesto, los criterios de aceptación y quién aplica lo privilegiado. Los diseños son propuestas que Andy confirma al iniciar cada paquete (decisión registrada en el PR).

## PT-1 · Respaldos automáticos con restauración probada — ~~prioridad P0~~

Por qué: hoy no hay copias automáticas de la base viva (solo respaldos manuales verificados; runbook 32.2). Perderla obliga a resembrar las cuentas de demostración con credenciales nuevas.

Diseño: systemd timer diario (usuario siget en VM2) que ejecuta pg_dump -Fc dentro del contenedor hacia /var/backups/siget/ con permisos 600, más los roles (pg_dumpall --globals-only); retención de 14 diarios y 8 semanales; copia fuera de la VM (al PC del responsable o a un almacenamiento aparte, cifrada con age o similar y con la clave fuera de la VM); registro del resultado en el journal. Un segundo timer semanal restaura el último volcado en una base temporal y compara conteos de filas y esquema (verificar_esquema).

Aceptación: existe el temporizador y su última ejecución es exitosa; hay un volcado nuevo cada día y se respeta la retención; la prueba de restauración pasa y se documenta con su salida; el procedimiento de recuperación completo está en el runbook; ningún respaldo contiene secretos en claro fuera de /var/backups/siget (600).

Aplica: Jeison en VM2 (Andy entrega scripts, unidades y pruebas).

## PT-2 · Endurecimiento previo a internet y registro configurable — ~~P0~~

Por qué: es el requisito de abrir-a-internet.md y también mejora el sistema hoy.

Diseño:

- IP real del cliente en nginx: set_real_ip_from (solo el proxy conocido) y real_ip_header para que los límites de tasa y el bloqueo por intentos se calculen por la IP del visitante y no del proxy.

- Registro configurable: variable SIGET_REGISTRO con tres valores (cerrado, invitacion, abierto); con invitación, un código de un solo uso con vencimiento (tabla invitacion, creado por el operador de identidades, entregado fuera de banda). Por defecto: abierto hoy, para no cambiar el comportamiento.

- SIGET_ALLOWED_HOSTS ya es configurable; documentar el procedimiento para agregar un nombre.

- Aviso visible de «demostración académica» en la interfaz, activable por configuración.

Aceptación: pruebas del registro en los tres modos; una prueba de nginx (en contenedor) que demuestra que dos IPs distintas tienen cupos de tasa distintos; ensayo en 55 de 55 sin cambios; el modo abierto se comporta como hoy.

Aplica: Jeison reinicia el pod; Andy hace todo lo demás en VM1.

## PT-3 · Plazos en días hábiles y escalamiento automático — ~~P1~~

Por qué: es el corazón del negocio (vencimientos exigibles). Hoy el plazo es en días calendario y nada escala solo.

Diseño:

- Tabla feriado (fecha, descripción) con el calendario de feriados nacionales de Panamá, cargado y verificado con una fuente oficial (decisión: lista inicial por migración, mantenida por el operador de catálogo).

- Función pura sumar_dias_habiles(inicio, dias, feriados) en apps/tramites/serializacion.py (lunes a viernes sin feriados), con pruebas de bordes (fin de semana, feriados consecutivos, cambio de año). fecha_limite pasa a usarla; los trámites existentes conservan su plazo (migración de datos explícita y revisable).

- Escalamiento: columna tramite.escalado_en y evento escalamiento en evento_auditoria. Un temporizador (systemd timer en VM1) ejecuta manage.py escalar_vencidos. Para respetar el mínimo privilegio, el trabajo no usa app_role: se crea escalador_role (sin superusuario, sin BYPASSRLS) con solo EXECUTE sobre una función siget.escalar_vencidos() (SECURITY DEFINER, propiedad de siget_owner) que marca los vencidos y escribe el evento en la misma transacción; el actor del evento es el sistema (nulo) y la decisión queda registrada. El PDP ya tiene la acción escalar_tramite para el supervisor.

- Interfaz: indicador «escalado» en la bandeja y el detalle; filtro «Escalados» en supervisión.

Aceptación: pruebas de la función de días hábiles; verificar_tramites ampliado con un trámite vencido que el job escala una sola vez (idempotente); el supervisor ve los escalados y el funcionario no los reasigna; la interfaz muestra el estado; el temporizador figura en el runbook.

Aplica: Jeison aplica la migración y crea escalador_role y su secreto; Andy crea las unidades de systemd de VM1.

## PT-4 · Consolas de los operadores de plataforma con control dual real — ~~P1~~

Por qué: son los módulos «próximamente» y materializan la separación de poderes.

Diseño: un conjunto de endpoints bajo /plataforma/… y una consola por rol, sin ver nunca datos de trámites:

- Identidades: proponer, aprobar y rechazar el alta de coordinadores (aprobacion con alta_coordinador); restablecer el segundo factor de alguien (acción restablecer_mfa, con control dual y registro).

- Catálogo: proponer y aprobar el alta de instituciones y de tipos de trámite (alta_institucion), con su SLA.

- Seguridad: bloquear cuentas y revocar sesiones (acciones bloquear_cuenta y revocar_sesion).

- Secretos: registro de rotaciones (metadatos: qué, cuándo, quién; nunca el valor) y recordatorio de vencimientos (certificado de nginx: 20-oct-2027).

- Infraestructura: estado de salud de los servicios (el pod, la base) de solo lectura.

La base ya impone que quien propone no aprueba y que nadie se asigna un rol; el backend reutiliza esas garantías y las prueba. Cada consola se publica en modulos.py (de «próximamente» a «disponible»), en docs/modulos.md y en el simulador/matriz (ya generados por el PDP).

Aceptación: por cada flujo, pruebas unitarias y pasos en un nuevo verificar_plataforma contra la base real: el mismo operador no aprueba su propia propuesta; el rol equivocado recibe 403; todo queda en auditoría; ninguna consola devuelve trámites. Interfaz con pruebas de pantalla y accesibilidad (axe).

Aplica: migraciones, si las hay, las aplica Jeison.

## PT-5 · Recuperación de contraseña asistida — ~~P2~~

Por qué: hoy no existe. El laboratorio no tiene SMTP, por lo que se diseña un flujo asistido y con control, que se puede cambiar a correo más adelante.

Diseño: el operador de identidades emite un código de restablecimiento de un solo uso (aleatorio, solo se guarda su hash, vence en 15 minutos) que entrega a la persona por un canal externo; la persona lo usa para fijar una contraseña nueva cumpliendo la política (errores_de_contrasena); se revocan todas sus sesiones y el segundo factor sigue exigiéndose. Nueva acción restablecer_contrasena en el PDP (y en la matriz, por la prueba que lo obliga). Eventos de seguridad para cada paso; límite de tasa y mensajes genéricos (no revelar si la cuenta existe).

Aceptación: pruebas del ciclo completo, de vencimiento, de reuso del código (rechazado) y de enumeración de usuarios (respuesta idéntica); paso en verificar_autenticacion; pantalla en la interfaz.

## PT-6 · Rotación de claves JWT y Fernet — ~~P2~~

Diseño: soportar un anillo de claves (la actual y la anterior): los JWT llevan kid y se verifican con la clave que corresponde; los secretos TOTP se cifran con MultiFernet (se descifra con cualquiera, se cifra con la primera). Procedimiento de rotación sin cortar sesiones: agregar la nueva, esperar a que venza la vida del token (10 minutos) y retirar la vieja; los secretos TOTP se re-cifran con un comando. Los secretos son podman secret (siget-jwt-key, siget-mfa-key).

Aceptación: pruebas de verificación con ambas claves y de rechazo de una clave retirada; un ensayo de rotación contra la base real que no invalida ninguna cuenta; runbook con el procedimiento y la frecuencia recomendada.

Aplica: Jeison crea los secretos nuevos (nunca se muestran).

## PT-7 · Reemisión de la CA interna con keyUsage — ~~P2~~

Por qué: la CA actual no trae la extensión keyUsage y los clientes estrictos (como Python 3.14) la rechazan.

Diseño: emitir una CA nueva (basicConstraints CA:TRUE, keyUsage keyCertSign, cRLSign) y reemitir los certificados de nginx y de PostgreSQL; mantener la CA anterior confiable durante la transición. Actualizar infra/pki/siget-ca.crt, la huella publicada en como-abrir-la-plataforma.md y los secretos siget-ca, siget-nginx-* y siget-pg-tls-*. Todos los usuarios deberán instalar la CA nueva.

Aceptación: verificar_* y demo/ensayo.py pasan sin relajar VERIFY_X509_STRICT; la huella nueva está documentada; se acuerda una ventana con el equipo.

Aplica: Jeison (la CA privada vive en VM2, /root/siget-ca).

## PT-8 · Documentos adjuntos — ~~P2~~

Diseño: tabla documento (id, trámite, institución, subido_por, nombre, tipo MIME, tamaño, SHA-256, ubicación, creado_en), con RLS igual que tramite y sin borrado (se marca reemplazado). Almacenamiento en un volumen de Podman, cifrado por archivo (AES-GCM con una clave aparte como podman secret). Validación estricta: lista cerrada de tipos (PDF, PNG, JPEG), comprobación del contenido real (no solo la extensión), tamaño máximo de 5 MB, nombre saneado y ruta que nunca viene del cliente. Endpoint POST /tramites/<id>/documentos/ (solo esta vista admite multipart; el resto sigue en JSON) y descarga con Content-Disposition: attachment y X-Content-Type-Options: nosniff. El PDP ya tiene adjuntar_documento y ver_documento. Opcional: análisis con ClamAV en un contenedor aparte.

Aceptación: pruebas de archivos hostiles (extensión doble, contenido que no corresponde, enorme, nombre con ../), de acceso (otro ciudadano → 404) y de cifrado en disco; verificar_documentos contra la base real; pantalla de carga y listado con accesibilidad.

Aplica: Jeison aplica la migración y crea el secreto y el volumen.

## PT-9 · Notificaciones — ~~P3~~

Diseño: tabla notificacion (persona, tipo, trámite, creada_en, leída_en); se generan cuando cambia el estado, se reasigna, se escala o falta información (subsanación). En la aplicación (campana en la barra superior con contador); correo queda como extensión futura cuando exista un SMTP. Solo la propia persona lee sus notificaciones (RLS).

Aceptación: pruebas de generación y de privacidad; verificar_*; la campana con accesibilidad y sin sondeos agresivos (intervalo razonable).

## PT-10 · Alertas ante patrones y exportación firmada de la auditoría (ZT-8) — ~~P3~~

Diseño: un comando detectar_anomalias (temporizador) con reglas simples y explicables: ráfagas de login_fallido por IP, varias denegaciones de una misma persona en poco tiempo, refresh_reuso, bloqueos repetidos. Escribe alertas en una tabla propia (alerta_seguridad) y la consola de auditoría las muestra; no bloquea automáticamente (decisión humana del operador de seguridad). Exportación: /auditoria/exportar/ entrega CSV y un manifiesto con SHA-256 firmado (Ed25519, clave como podman secret); instrucciones de verificación para un tercero. Opcional: cadena de hashes diaria que haga evidente cualquier alteración del registro.

Aceptación: pruebas de cada regla con casos positivos y negativos; la firma se verifica fuera del sistema; ninguna alerta contiene secretos.

## PT-11 · Inventario de recursos y postura de los activos (ZT-1 y ZT-7) — ~~P3~~

Diseño: ZT-1: tabla en docs/ con cada recurso (trámites, auditoría, decisiones, catálogo, secretos, VMs, contenedores), su dueño, su sensibilidad y quién accede, enlazada desde zero-trust-cobertura.md. ZT-7: reporte semanal de parches pendientes (dnf updateinfo) y AIDE (integridad de archivos) con un temporizador y una alerta si cambia un archivo vigilado.

Aplica: Jeison (instalar AIDE y los temporizadores en las VMs). Andy redacta el inventario y entrega las unidades.

## PT-12 · Calidad del frontend: Playwright, contraste, estados vacíos, i18n — ~~P3~~

Diseño: recorrido automático con Playwright contra el servidor de desarrollo con el modo de ejemplo (?mock, sin credenciales) y un recorrido opcional contra producción; revisión de contraste AA con @axe-core/playwright en el navegador real (jsdom no calcula colores); ilustraciones propias para los estados vacíos de cada pantalla; textos extraídos a un catálogo para internacionalizar (es/en). Todo respeta la CSP.

Aceptación: el recorrido corre en el CI; cero violaciones de contraste AA en las pantallas clave; las pruebas existentes siguen en verde.

## PT-13 · Retiro del checkpoint PHP (ZT-9) — ~~semana 6~~

Qué: apagar la aplicación PHP (/gestion/), quitarla de Apache, revocar checkpoint_app y cerrar el puerto 80, solo cuando la plataforma nueva cubra registro, login, restablecimiento de contraseña (PT-5), segundo factor y bloqueo. Es irreversible para el checkpoint, así que requiere aprobación explícita de Jeison y un respaldo previo; se documenta en el runbook.

Aceptación: Apache sin la app PHP; el rol checkpoint_app revocado; el ensayo en 55 de 55; la matriz de Zero Trust con el desvío del HTTP cerrado.

Aplica: Jeison.

## PT-14 · Abrir la plataforma a internet — ~~depende de decisiones~~

Ver abrir-a-internet.md. Depende de PT-2 y de las cuatro decisiones pendientes de Jeison (opción, ventana, registro y cuentas de demostración). Andy prepara el código y las pruebas; Jeison habilita Funnel (o el túnel) en la consola correspondiente.

# 6. Limpieza y decisiones del proyecto (de Jeison, con apoyo de Andy)

| ¦ ¦T¦a¦r¦e¦a¦ ¦ | ¦ ¦Q¦u¦i¦é¦n¦ ¦ |
| --- | --- |
| ¦ ¦F¦u¦s¦i¦o¦n¦a¦r¦ ¦e¦l¦ ¦P¦R¦ ¦6¦ ¦(¦¦d¦e¦v¦e¦l¦o¦p¦ ¦→¦ ¦m¦a¦i¦n¦¦)¦:¦ ¦l¦a¦ ¦p¦r¦o¦t¦e¦c¦c¦i¦ó¦n¦ ¦d¦e¦ ¦¦m¦a¦i¦n¦¦ ¦e¦x¦i¦g¦e¦ ¦u¦n¦a¦ ¦a¦p¦r¦o¦b¦a¦c¦i¦ó¦n¦ ¦ | ¦ ¦J¦e¦i¦s¦o¦n¦ ¦(¦o¦ ¦u¦n¦ ¦c¦o¦m¦p¦a¦ñ¦e¦r¦o¦ ¦q¦u¦e¦ ¦a¦p¦r¦u¦e¦b¦e¦)¦ ¦ |
| ¦ ¦A¦p¦l¦i¦c¦a¦r¦ ¦l¦a¦s¦ ¦a¦c¦t¦u¦a¦l¦i¦z¦a¦c¦i¦o¦n¦e¦s¦ ¦p¦e¦n¦d¦i¦e¦n¦t¦e¦s¦ ¦d¦e¦ ¦a¦m¦b¦a¦s¦ ¦V¦M¦s¦ ¦y¦ ¦r¦e¦i¦n¦i¦c¦i¦a¦r¦l¦a¦s¦,¦ ¦c¦o¦m¦p¦r¦o¦b¦a¦n¦d¦o¦ ¦q¦u¦e¦ ¦t¦o¦d¦o¦ ¦a¦r¦r¦a¦n¦c¦a¦ ¦s¦o¦l¦o¦ ¦(¦c¦o¦n¦ ¦r¦e¦s¦p¦a¦l¦d¦o¦ ¦p¦r¦e¦v¦i¦o¦,¦ ¦d¦e¦s¦p¦u¦é¦s¦ ¦d¦e¦ ¦l¦a¦ ¦p¦r¦e¦s¦e¦n¦t¦a¦c¦i¦ó¦n¦)¦ ¦ | ¦ ¦J¦e¦i¦s¦o¦n¦;¦ ¦A¦n¦d¦y¦ ¦v¦e¦r¦i¦f¦i¦c¦a¦ ¦c¦o¦n¦ ¦¦d¦n¦f¦ ¦c¦h¦e¦c¦k¦-¦u¦p¦d¦a¦t¦e¦¦ ¦y¦ ¦l¦o¦s¦ ¦¦v¦e¦r¦i¦f¦i¦c¦a¦r¦_¦*¦¦ ¦ |
| ¦ ¦A¦p¦a¦g¦a¦r¦ ¦y¦ ¦d¦e¦s¦i¦n¦s¦t¦a¦l¦a¦r¦ ¦e¦l¦ ¦P¦o¦s¦t¦g¦r¦e¦S¦Q¦L¦ ¦n¦a¦t¦i¦v¦o¦,¦ ¦c¦e¦r¦r¦a¦r¦ ¦l¦a¦ ¦r¦e¦g¦l¦a¦ ¦d¦e¦l¦ ¦p¦u¦e¦r¦t¦o¦ ¦5¦4¦3¦2¦ ¦e¦n¦ ¦e¦l¦ ¦f¦i¦r¦e¦w¦a¦l¦l¦ ¦y¦ ¦a¦p¦u¦n¦t¦a¦r¦ ¦(¦o¦ ¦r¦e¦t¦i¦r¦a¦r¦)¦ ¦p¦g¦A¦d¦m¦i¦n¦ ¦a¦l¦ ¦p¦u¦e¦r¦t¦o¦ ¦5¦4¦3¦3¦ ¦c¦o¦n¦ ¦S¦S¦L¦ ¦y¦ ¦e¦l¦ ¦u¦s¦u¦a¦r¦i¦o¦ ¦¦p¦g¦a¦d¦m¦i¦n¦_¦l¦e¦c¦t¦u¦r¦a¦¦ ¦ | ¦ ¦J¦e¦i¦s¦o¦n¦ ¦ |
| ¦ ¦R¦e¦p¦a¦r¦t¦i¦r¦ ¦a¦l¦ ¦e¦q¦u¦i¦p¦o¦ ¦e¦n¦ ¦l¦o¦s¦ ¦c¦u¦a¦t¦r¦o¦ ¦f¦r¦e¦n¦t¦e¦s¦ ¦y¦ ¦c¦a¦r¦g¦a¦r¦ ¦l¦a¦s¦ ¦l¦l¦a¦v¦e¦s¦ ¦S¦S¦H¦ ¦d¦e¦ ¦l¦o¦s¦ ¦c¦o¦m¦p¦a¦ñ¦e¦r¦o¦s¦ ¦ | ¦ ¦J¦e¦i¦s¦o¦n¦ ¦ |
| ¦ ¦D¦e¦c¦i¦d¦i¦r¦ ¦s¦i¦ ¦e¦l¦ ¦s¦e¦g¦u¦n¦d¦o¦ ¦f¦a¦c¦t¦o¦r¦ ¦d¦e¦ ¦l¦a¦ ¦c¦i¦u¦d¦a¦d¦a¦n¦í¦a¦ ¦e¦s¦ ¦o¦b¦l¦i¦g¦a¦t¦o¦r¦i¦o¦ ¦(¦h¦o¦y¦ ¦l¦o¦ ¦e¦s¦)¦ ¦ | ¦ ¦J¦e¦i¦s¦o¦n¦ ¦ |
| ¦ ¦S¦u¦s¦p¦e¦n¦d¦e¦r¦ ¦l¦a¦s¦ ¦c¦u¦e¦n¦t¦a¦s¦ ¦d¦e¦ ¦d¦e¦m¦o¦s¦t¦r¦a¦c¦i¦ó¦n¦ ¦t¦r¦a¦s¦ ¦l¦a¦ ¦p¦r¦e¦s¦e¦n¦t¦a¦c¦i¦ó¦n¦ ¦ | ¦ ¦J¦e¦i¦s¦o¦n¦ ¦(¦o¦p¦e¦r¦a¦d¦o¦r¦ ¦d¦e¦ ¦s¦e¦g¦u¦r¦i¦d¦a¦d¦)¦ ¦ |
| ¦ ¦D¦e¦c¦i¦d¦i¦r¦ ¦s¦i¦ ¦s¦e¦ ¦r¦e¦e¦s¦c¦r¦i¦b¦e¦ ¦l¦a¦ ¦h¦i¦s¦t¦o¦r¦i¦a¦ ¦p¦a¦r¦a¦ ¦q¦u¦i¦t¦a¦r¦ ¦t¦r¦a¦i¦l¦e¦r¦s¦ ¦d¦e¦ ¦c¦o¦a¦u¦t¦o¦r¦í¦a¦ ¦a¦n¦t¦e¦r¦i¦o¦r¦e¦s¦ ¦a¦l¦ ¦1¦5¦ ¦d¦e¦ ¦o¦c¦t¦u¦b¦r¦e¦ ¦ | ¦ ¦J¦e¦i¦s¦o¦n¦ ¦ |

# 7. Riesgos

| ¦ ¦R¦i¦e¦s¦g¦o¦ ¦ | ¦ ¦M¦i¦t¦i¦g¦a¦c¦i¦ó¦n¦ ¦ |
| --- | --- |
| ¦ ¦¦¦U¦n¦a¦ ¦s¦o¦l¦a¦ ¦p¦e¦r¦s¦o¦n¦a¦ ¦n¦o¦ ¦a¦b¦a¦r¦c¦a¦ ¦l¦o¦s¦ ¦1¦4¦ ¦p¦a¦q¦u¦e¦t¦e¦s¦¦¦ ¦e¦n¦ ¦e¦l¦ ¦t¦i¦e¦m¦p¦o¦ ¦d¦i¦s¦p¦o¦n¦i¦b¦l¦e¦ ¦ | ¦ ¦E¦l¦ ¦p¦l¦a¦n¦ ¦l¦o¦s¦ ¦o¦r¦d¦e¦n¦a¦ ¦p¦o¦r¦ ¦p¦r¦i¦o¦r¦i¦d¦a¦d¦ ¦(¦P¦0¦–¦P¦3¦)¦ ¦y¦ ¦m¦a¦r¦c¦a¦ ¦c¦u¦á¦l¦e¦s¦ ¦p¦u¦e¦d¦e¦n¦ ¦r¦e¦p¦a¦r¦t¦i¦r¦s¦e¦ ¦c¦o¦n¦ ¦e¦l¦ ¦r¦e¦s¦t¦o¦ ¦d¦e¦l¦ ¦e¦q¦u¦i¦p¦o¦ ¦(¦f¦r¦o¦n¦t¦e¦n¦d¦,¦ ¦d¦o¦c¦u¦m¦e¦n¦t¦a¦c¦i¦ó¦n¦,¦ ¦p¦r¦u¦e¦b¦a¦s¦)¦.¦ ¦S¦e¦ ¦r¦e¦v¦i¦s¦a¦ ¦l¦a¦ ¦c¦a¦r¦g¦a¦ ¦c¦a¦d¦a¦ ¦s¦e¦m¦a¦n¦a¦ ¦ |
| ¦ ¦U¦n¦a¦ ¦m¦i¦g¦r¦a¦c¦i¦ó¦n¦ ¦m¦a¦l¦ ¦a¦p¦l¦i¦c¦a¦d¦a¦ ¦d¦a¦ñ¦a¦ ¦l¦a¦ ¦b¦a¦s¦e¦ ¦v¦i¦v¦a¦ ¦ | ¦ ¦R¦e¦s¦p¦a¦l¦d¦o¦ ¦p¦r¦e¦v¦i¦o¦ ¦o¦b¦l¦i¦g¦a¦t¦o¦r¦i¦o¦,¦ ¦m¦i¦g¦r¦a¦c¦i¦ó¦n¦ ¦p¦r¦o¦b¦a¦d¦a¦ ¦p¦r¦i¦m¦e¦r¦o¦ ¦c¦o¦n¦t¦r¦a¦ ¦u¦n¦a¦ ¦c¦o¦p¦i¦a¦ ¦r¦e¦s¦t¦a¦u¦r¦a¦d¦a¦,¦ ¦y¦ ¦J¦e¦i¦s¦o¦n¦ ¦c¦o¦m¦o¦ ¦ú¦n¦i¦c¦o¦ ¦q¦u¦e¦ ¦l¦a¦ ¦a¦p¦l¦i¦c¦a¦ ¦ |
| ¦ ¦C¦a¦m¦b¦i¦o¦s¦ ¦d¦e¦ ¦s¦e¦g¦u¦r¦i¦d¦a¦d¦ ¦q¦u¦e¦ ¦r¦o¦m¦p¦e¦n¦ ¦l¦a¦ ¦d¦e¦m¦o¦s¦t¦r¦a¦c¦i¦ó¦n¦ ¦ | ¦ ¦C¦a¦d¦a¦ ¦c¦a¦m¦b¦i¦o¦ ¦p¦a¦s¦a¦ ¦e¦l¦ ¦e¦n¦s¦a¦y¦o¦ ¦(¦¦d¦e¦m¦o¦/¦e¦n¦s¦a¦y¦o¦.¦p¦y¦¦,¦ ¦5¦5¦ ¦d¦e¦ ¦5¦5¦)¦ ¦a¦n¦t¦e¦s¦ ¦d¦e¦ ¦f¦u¦s¦i¦o¦n¦a¦r¦s¦e¦ ¦y¦ ¦n¦o¦ ¦s¦e¦ ¦d¦e¦s¦p¦l¦i¦e¦g¦a¦ ¦d¦u¦r¦a¦n¦t¦e¦ ¦u¦n¦a¦ ¦p¦r¦e¦s¦e¦n¦t¦a¦c¦i¦ó¦n¦ ¦ |
| ¦ ¦R¦o¦t¦a¦r¦ ¦l¦a¦ ¦C¦A¦ ¦o¦ ¦l¦a¦s¦ ¦c¦l¦a¦v¦e¦s¦ ¦d¦e¦j¦a¦ ¦a¦ ¦l¦o¦s¦ ¦u¦s¦u¦a¦r¦i¦o¦s¦ ¦s¦i¦n¦ ¦a¦c¦c¦e¦s¦o¦ ¦ | ¦ ¦V¦e¦n¦t¦a¦n¦a¦ ¦a¦c¦o¦r¦d¦a¦d¦a¦,¦ ¦c¦l¦a¦v¦e¦s¦ ¦a¦n¦t¦e¦r¦i¦o¦r¦ ¦y¦ ¦n¦u¦e¦v¦a¦ ¦e¦n¦ ¦p¦a¦r¦a¦l¦e¦l¦o¦,¦ ¦y¦ ¦p¦r¦o¦c¦e¦d¦i¦m¦i¦e¦n¦t¦o¦ ¦d¦e¦ ¦v¦u¦e¦l¦t¦a¦ ¦a¦t¦r¦á¦s¦ ¦d¦o¦c¦u¦m¦e¦n¦t¦a¦d¦o¦ ¦ |
| ¦ ¦U¦n¦ ¦p¦a¦q¦u¦e¦t¦e¦ ¦a¦m¦p¦l¦í¦a¦ ¦e¦l¦ ¦p¦o¦d¦e¦r¦ ¦d¦e¦ ¦u¦n¦ ¦r¦o¦l¦ ¦s¦i¦n¦ ¦q¦u¦e¦r¦e¦r¦ ¦ | ¦ ¦L¦a¦ ¦m¦a¦t¦r¦i¦z¦ ¦y¦ ¦e¦l¦ ¦s¦i¦m¦u¦l¦a¦d¦o¦r¦ ¦s¦e¦ ¦g¦e¦n¦e¦r¦a¦n¦ ¦d¦e¦l¦ ¦P¦D¦P¦ ¦y¦ ¦u¦n¦a¦ ¦p¦r¦u¦e¦b¦a¦ ¦e¦x¦i¦g¦e¦ ¦q¦u¦e¦ ¦n¦i¦n¦g¦ú¦n¦ ¦r¦o¦l¦ ¦p¦u¦e¦d¦a¦ ¦t¦o¦d¦o¦;¦ ¦s¦e¦ ¦r¦e¦v¦i¦s¦a¦n¦ ¦e¦n¦ ¦c¦a¦d¦a¦ ¦P¦R¦ ¦ |
| ¦ ¦S¦e¦ ¦f¦i¦l¦t¦r¦a¦n¦ ¦c¦r¦e¦d¦e¦n¦c¦i¦a¦l¦e¦s¦ ¦ | ¦ ¦E¦s¦c¦a¦n¦e¦o¦ ¦d¦e¦l¦ ¦d¦i¦f¦f¦ ¦e¦n¦ ¦c¦a¦d¦a¦ ¦P¦R¦,¦ ¦¦.¦g¦i¦t¦i¦g¦n¦o¦r¦e¦¦ ¦y¦ ¦r¦e¦v¦i¦s¦i¦ó¦n¦ ¦c¦r¦u¦z¦a¦d¦a¦ ¦ |

# 8. Decisiones abiertas

- ¿Se amplía el sudo de Andy (por ejemplo, solo lectura de la base en VM2) o se mantiene con Jeison como único operador de las migraciones?

- ¿Dónde se guardan las copias de respaldo fuera de la VM (PC de Jeison, disco externo, almacenamiento en la nube)? Condiciona PT-1.

- ¿Qué ventana de mantenimiento se acuerda con el equipo para la rotación de la CA (PT-7)?

- ¿La recuperación de contraseña seguirá siendo asistida (PT-5) o se contratará un SMTP de pruebas?

- Las cuatro decisiones de abrir-a-internet.md.