SIGET

Sistema de Gestión y Trazabilidad

Historial del proyecto

Todo lo que se hizo, en orden, con decisiones, incidentes y pendientes

Ciberseguridad 5 — Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)

Elaborado por: Jeison Vásquez — Grupo Ciber5

Octubre de 2026

Registro completo, en orden, de lo construido en SIGET entre el 24 de septiembre y el 21 de octubre de 2026: qué se hizo, por qué, cómo se verificó y dónde está documentado. Es el mapa para encontrar cualquier detalle: cada hito apunta a la sección del runbook (el paso a paso técnico) y al CHANGELOG (cada cambio, con su motivo).

El proyecto en una frase: seguimiento trazable y seguro de los trámites del Estado panameño, donde la seguridad (Zero Trust, sin superusuario, auditoría inalterable) es el método para que esa trazabilidad sea confiable.

# 1. El resultado hoy

| ¦ ¦Q¦u¦é¦ ¦ | ¦ ¦E¦s¦t¦a¦d¦o¦ ¦ |
| --- | --- |
| ¦ ¦¦¦P¦l¦a¦t¦a¦f¦o¦r¦m¦a¦ ¦w¦e¦b¦ ¦f¦u¦n¦c¦i¦o¦n¦a¦n¦d¦o¦¦¦ ¦e¦n¦ ¦h¦t¦t¦p¦s¦:¦/¦/¦1¦9¦2¦.¦1¦6¦8¦.¦1¦5¦9¦.¦1¦3¦7¦:¦8¦4¦4¦3¦ ¦ | ¦ ¦✅¦ ¦I¦n¦t¦e¦r¦f¦a¦z¦ ¦R¦e¦a¦c¦t¦ ¦+¦ ¦A¦P¦I¦ ¦D¦j¦a¦n¦g¦o¦,¦ ¦T¦L¦S¦ ¦1¦.¦3¦,¦ ¦s¦e¦g¦u¦n¦d¦o¦ ¦f¦a¦c¦t¦o¦r¦ ¦o¦b¦l¦i¦g¦a¦t¦o¦r¦i¦o¦ ¦ |
| ¦ ¦R¦o¦l¦e¦s¦ ¦ | ¦ ¦1¦0¦ ¦r¦o¦l¦e¦s¦ ¦(¦4¦ ¦d¦e¦ ¦a¦p¦l¦i¦c¦a¦c¦i¦ó¦n¦,¦ ¦5¦ ¦d¦e¦ ¦p¦l¦a¦t¦a¦f¦o¦r¦m¦a¦ ¦c¦o¦n¦ ¦c¦o¦n¦t¦r¦o¦l¦ ¦d¦u¦a¦l¦,¦ ¦1¦ ¦a¦u¦d¦i¦t¦o¦r¦)¦,¦ ¦¦¦s¦i¦n¦ ¦s¦u¦p¦e¦r¦u¦s¦u¦a¦r¦i¦o¦¦¦ ¦ |
| ¦ ¦B¦a¦c¦k¦e¦n¦d¦ ¦ | ¦ ¦D¦j¦a¦n¦g¦o¦ ¦5¦.¦2¦ ¦L¦T¦S¦ ¦+¦ ¦D¦R¦F¦:¦ ¦a¦u¦t¦e¦n¦t¦i¦c¦a¦c¦i¦ó¦n¦ ¦(¦A¦r¦g¦o¦n¦2¦,¦ ¦J¦W¦T¦ ¦c¦o¦r¦t¦o¦,¦ ¦M¦F¦A¦ ¦T¦O¦T¦P¦)¦,¦ ¦P¦D¦P¦ ¦(¦A¦B¦A¦C¦)¦,¦ ¦t¦r¦á¦m¦i¦t¦e¦s¦,¦ ¦c¦a¦t¦á¦l¦o¦g¦o¦,¦ ¦e¦q¦u¦i¦p¦o¦,¦ ¦a¦u¦d¦i¦t¦o¦r¦í¦a¦,¦ ¦t¦r¦a¦n¦s¦p¦a¦r¦e¦n¦c¦i¦a¦,¦ ¦s¦i¦m¦u¦l¦a¦d¦o¦r¦ ¦ |
| ¦ ¦B¦a¦s¦e¦ ¦d¦e¦ ¦d¦a¦t¦o¦s¦ ¦ | ¦ ¦P¦o¦s¦t¦g¦r¦e¦S¦Q¦L¦ ¦1¦6¦ ¦r¦o¦o¦t¦l¦e¦s¦s¦ ¦e¦n¦ ¦V¦M¦2¦:¦ ¦e¦s¦q¦u¦e¦m¦a¦ ¦¦s¦i¦g¦e¦t¦¦ ¦d¦e¦ ¦1¦1¦ ¦t¦a¦b¦l¦a¦s¦,¦ ¦R¦L¦S¦,¦ ¦d¦i¦s¦p¦a¦r¦a¦d¦o¦r¦e¦s¦,¦ ¦a¦u¦d¦i¦t¦o¦r¦í¦a¦ ¦d¦e¦ ¦s¦o¦l¦o¦ ¦i¦n¦s¦e¦r¦c¦i¦ó¦n¦,¦ ¦7¦ ¦m¦i¦g¦r¦a¦c¦i¦o¦n¦e¦s¦ ¦ |
| ¦ ¦I¦n¦t¦e¦r¦f¦a¦z¦ ¦ | ¦ ¦1¦5¦ ¦p¦a¦n¦t¦a¦l¦l¦a¦s¦ ¦p¦o¦r¦ ¦r¦o¦l¦,¦ ¦s¦i¦s¦t¦e¦m¦a¦ ¦d¦e¦ ¦d¦i¦s¦e¦ñ¦o¦ ¦p¦r¦o¦p¦i¦o¦ ¦(¦«¦e¦l¦ ¦C¦a¦n¦a¦l¦»¦)¦,¦ ¦c¦l¦a¦r¦o¦/¦o¦s¦c¦u¦r¦o¦,¦ ¦a¦c¦c¦e¦s¦i¦b¦l¦e¦,¦ ¦r¦e¦s¦p¦o¦n¦s¦i¦v¦a¦ ¦ |
| ¦ ¦P¦r¦u¦e¦b¦a¦s¦ ¦ | ¦ ¦¦¦3¦5¦4¦¦¦ ¦d¦e¦l¦ ¦b¦a¦c¦k¦e¦n¦d¦ ¦+¦ ¦¦¦1¦3¦0¦¦¦ ¦d¦e¦l¦ ¦f¦r¦o¦n¦t¦e¦n¦d¦ ¦+¦ ¦¦¦6¦ ¦v¦e¦r¦i¦f¦i¦c¦a¦c¦i¦o¦n¦e¦s¦ ¦c¦o¦n¦t¦r¦a¦ ¦l¦a¦ ¦b¦a¦s¦e¦ ¦r¦e¦a¦l¦¦¦ ¦(¦1¦1¦,¦ ¦1¦5¦,¦ ¦4¦7¦,¦ ¦5¦1¦,¦ ¦3¦4¦ ¦y¦ ¦3¦9¦ ¦p¦a¦s¦o¦s¦)¦ ¦+¦ ¦e¦n¦s¦a¦y¦o¦ ¦d¦e¦ ¦l¦a¦ ¦d¦e¦m¦o¦ ¦(¦¦¦5¦5¦ ¦d¦e¦ ¦5¦5¦¦¦)¦ ¦ |
| ¦ ¦C¦I¦ ¦e¦n¦ ¦G¦i¦t¦H¦u¦b¦ ¦ | ¦ ¦¦b¦a¦c¦k¦e¦n¦d¦-¦c¦i¦¦ ¦y¦ ¦¦f¦r¦o¦n¦t¦e¦n¦d¦-¦c¦i¦¦ ¦p¦a¦s¦a¦n¦ ¦e¦n¦ ¦c¦a¦d¦a¦ ¦p¦u¦s¦h¦ ¦y¦ ¦P¦R¦ ¦ |
| ¦ ¦D¦o¦c¦u¦m¦e¦n¦t¦a¦c¦i¦ó¦n¦ ¦ | ¦ ¦M¦á¦s¦ ¦d¦e¦ ¦2¦5¦ ¦d¦o¦c¦u¦m¦e¦n¦t¦o¦s¦ ¦e¦n¦ ¦¦d¦o¦c¦s¦/¦¦,¦ ¦r¦u¦n¦b¦o¦o¦k¦ ¦d¦e¦ ¦3¦2¦ ¦s¦e¦c¦c¦i¦o¦n¦e¦s¦,¦ ¦c¦o¦n¦t¦r¦a¦t¦o¦ ¦d¦e¦ ¦l¦a¦ ¦A¦P¦I¦,¦ ¦g¦u¦i¦o¦n¦ ¦y¦ ¦g¦u¦í¦a¦ ¦d¦e¦ ¦a¦c¦c¦e¦s¦o¦ ¦ |

# 2. Cronología

## Fase 0 — Repositorio y checkpoint de Apache + PHP (24 sep – 6 oct)

- Dos VMs Rocky Linux 9.7 (app-backend, db-server), red interna 192.168.100.0/24, firewall, SELinux enforcing, acceso por clave SSH. → runbook 1–7

- Checkpoint pedido por el profesor: primero pgAdmin (no era lo pedido), luego la aplicación real de login y gestión de usuarios en PHP + Apache contra PostgreSQL, con bcrypt, CSRF, registro y restablecimiento de contraseña, bloqueo tras 3 intentos. → runbook 8–10

- Acceso del equipo por Tailscale (el reenvío de puertos no funcionó en la red del aula). → runbook 10.9

- Repositorio público en GitHub, monorepo, GitFlow, protección de ramas, política de documentación obligatoria. → CONTRIBUTING.md

- Incidente: contraseñas reales quedaron en texto plano en la documentación; se rotaron y redactaron. → CHANGELOG, 24-sep

- Documentos de antecedentes (fuentes panameñas, APA) e introductorio.

## Fase 1 — Infraestructura y diseño (8 – 15 oct)

- Diseño de arquitectura Zero Trust (NIST SP 800-207): ABAC, matriz de roles y permisos, mapa de instituciones, modelo de amenazas. → docs/superpowers/specs/2026-10-08-arquitectura-zero-trust-design.md

- Podman rootless + Quadlet en las dos VMs, usuario de servicio siget. → runbook 12, 15

- Cuentas de Linux del equipo; endurecimiento: SSH solo por clave, Cockpit fuera del firewall, sudo de mínimo privilegio. → runbook 13, 14, 20

- Roles de base de datos sin superusuario y cierre de la brecha del checkpoint (la app ya no usa postgres). 24 pruebas. → runbook 17, docs/roles-permisos-bd.md

- División del rol de plataforma en cinco roles con control dual (nadie reúne todo el poder). → runbook 19

- TLS 1.3 entre la aplicación y la base con verificación del certificado. → runbook 18

- Respaldo de la base antes de migrar. → runbook 16

- Matriz de cobertura de los 7 principios de Zero Trust. → docs/zero-trust-cobertura.md

## Fase 2 — Contenedores y backend (20 oct)

- PostgreSQL en contenedor rootless con Quadlet, TLS y sin contraseña de superusuario; la base nativa se apagó. → runbook 21

- Corrección de la hora de las VMs (iban 1 h 45 min atrasadas aunque decían estar sincronizadas): la auditoría y los plazos dependen de ella. → runbook 22

- Esqueleto de Django y motor de decisión (PDP): deniega por defecto y ante fallos (fail closed), 84 pruebas, 6 mutaciones detectadas. → docs/superpowers/specs/2026-10-20-motor-abac-design.md

- Modelos, contexto RLS por transacción y verificación contra la base real. → runbook 23

- nginx con TLS 1.3 como única puerta de entrada, backend como pod permanente, cabeceras de seguridad y límite de tasa. → runbook 24

- Autenticación completa: Argon2, JWT de 10 minutos, refresco de un solo uso con detección de reuso, TOTP con el secreto cifrado, reautenticación escalonada, bloqueo, eventos de seguridad inalterables. 47 pasos contra la base real. → runbook 25

- API de trámites y catálogo con PDP, RLS y auditoría en la misma transacción. 51 pasos contra la base real. → runbook 26

## Fase 3 — Plataforma utilizable (21 oct)

- Interfaz web React con menú por rol, equipo, cuentas de demostración (una por rol) y trámites de ejemplo creados por la propia API. Hallazgo corregido: la coordinadora veía trámites por una RLS demasiado amplia. → runbook 27

- Consola de auditoría que lee con su propio rol de base de datos de solo lectura; cada consulta del auditor queda registrada («quién audita al auditor»). → runbook 28

- División en backend y frontend con el contrato de la API como frontera, hojas de ruta y CI por carpeta. → docs/organizacion-backend-frontend.md, docs/api.md

- Rediseño de la interfaz «el Canal»: sistema de diseño propio, recorrido por esclusas (el estado del trámite hecho imagen), tablero, credencial de seguridad, claro/oscuro, accesibilidad. → runbook 29

- Pruebas automáticas del frontend (Vitest, Testing Library, axe, ESLint; 9 mutaciones detectadas) y transparencia: matriz de permisos calculada por el propio PDP, privilegios reales de PostgreSQL, módulo de segundo factor con prueba en vivo. → runbook 30

- Simulador de «qué pasaría si…»: evalúa una situación con el PDP real y muestra veredicto, traza regla por regla y qué lo cambiaría; no registra decisiones. → runbook 31

- Ensayo de la demostración (55 de 55), ventana del segundo factor controlada desde el servidor, respaldo verificado y guion corregido. → runbook 32

# 3. Decisiones importantes y por qué

| ¦ ¦D¦e¦c¦i¦s¦i¦ó¦n¦ ¦ | ¦ ¦M¦o¦t¦i¦v¦o¦ ¦ |
| --- | --- |
| ¦ ¦¦¦S¦i¦n¦ ¦s¦u¦p¦e¦r¦u¦s¦u¦a¦r¦i¦o¦ ¦e¦n¦ ¦l¦a¦ ¦o¦p¦e¦r¦a¦c¦i¦ó¦n¦¦¦;¦ ¦5¦ ¦r¦o¦l¦e¦s¦ ¦d¦e¦ ¦p¦l¦a¦t¦a¦f¦o¦r¦m¦a¦ ¦c¦o¦n¦ ¦c¦o¦n¦t¦r¦o¦l¦ ¦d¦u¦a¦l¦ ¦y¦ ¦n¦i¦n¦g¦ú¦n¦ ¦r¦o¦l¦ ¦l¦l¦a¦m¦a¦d¦o¦ ¦«¦a¦d¦m¦i¦n¦i¦s¦t¦r¦a¦d¦o¦r¦»¦ ¦ | ¦ ¦Z¦e¦r¦o¦ ¦T¦r¦u¦s¦t¦:¦ ¦n¦a¦d¦i¦e¦ ¦r¦e¦ú¦n¦e¦ ¦t¦o¦d¦o¦s¦ ¦l¦o¦s¦ ¦p¦o¦d¦e¦r¦e¦s¦.¦ ¦L¦o¦ ¦c¦o¦m¦p¦r¦u¦e¦b¦a¦ ¦u¦n¦a¦ ¦p¦r¦u¦e¦b¦a¦ ¦q¦u¦e¦ ¦f¦a¦l¦l¦a¦ ¦s¦i¦ ¦a¦l¦g¦ú¦n¦ ¦r¦o¦l¦ ¦p¦u¦e¦d¦e¦ ¦l¦a¦s¦ ¦1¦8¦ ¦a¦c¦c¦i¦o¦n¦e¦s¦ ¦ |
| ¦ ¦¦¦D¦o¦s¦ ¦b¦a¦r¦r¦e¦r¦a¦s¦ ¦i¦n¦d¦e¦p¦e¦n¦d¦i¦e¦n¦t¦e¦s¦¦¦ ¦(¦P¦D¦P¦ ¦e¦n¦ ¦D¦j¦a¦n¦g¦o¦ ¦y¦ ¦R¦L¦S¦ ¦e¦n¦ ¦P¦o¦s¦t¦g¦r¦e¦S¦Q¦L¦)¦ ¦ | ¦ ¦S¦i¦ ¦l¦a¦ ¦a¦p¦l¦i¦c¦a¦c¦i¦ó¦n¦ ¦f¦a¦l¦l¦a¦ ¦o¦ ¦s¦e¦ ¦v¦u¦l¦n¦e¦r¦a¦,¦ ¦l¦a¦ ¦b¦a¦s¦e¦ ¦s¦i¦g¦u¦e¦ ¦n¦e¦g¦a¦n¦d¦o¦ ¦ |
| ¦ ¦¦¦A¦B¦A¦C¦ ¦c¦o¦n¦ ¦d¦e¦n¦e¦g¦a¦r¦ ¦p¦o¦r¦ ¦d¦e¦f¦e¦c¦t¦o¦ ¦y¦ ¦¦f¦a¦i¦l¦ ¦c¦l¦o¦s¦e¦d¦¦¦¦ ¦ | ¦ ¦A¦n¦t¦e¦ ¦c¦u¦a¦l¦q¦u¦i¦e¦r¦ ¦e¦r¦r¦o¦r¦ ¦o¦ ¦r¦e¦g¦l¦a¦ ¦a¦u¦s¦e¦n¦t¦e¦,¦ ¦s¦e¦ ¦n¦i¦e¦g¦a¦ ¦ |
| ¦ ¦¦¦A¦u¦d¦i¦t¦o¦r¦í¦a¦ ¦i¦n¦a¦l¦t¦e¦r¦a¦b¦l¦e¦ ¦e¦s¦c¦r¦i¦t¦a¦ ¦p¦o¦r¦ ¦l¦a¦ ¦b¦a¦s¦e¦ ¦e¦n¦ ¦l¦a¦ ¦m¦i¦s¦m¦a¦ ¦t¦r¦a¦n¦s¦a¦c¦c¦i¦ó¦n¦¦¦ ¦ | ¦ ¦N¦o¦ ¦s¦e¦ ¦p¦u¦e¦d¦e¦ ¦c¦a¦m¦b¦i¦a¦r¦ ¦u¦n¦ ¦e¦s¦t¦a¦d¦o¦ ¦s¦i¦n¦ ¦d¦e¦j¦a¦r¦ ¦r¦a¦s¦t¦r¦o¦ ¦n¦i¦ ¦b¦o¦r¦r¦a¦r¦ ¦e¦l¦ ¦r¦a¦s¦t¦r¦o¦ ¦ |
| ¦ ¦¦¦L¦a¦ ¦c¦o¦n¦s¦o¦l¦a¦ ¦d¦e¦ ¦a¦u¦d¦i¦t¦o¦r¦í¦a¦ ¦l¦e¦e¦ ¦c¦o¦n¦ ¦u¦n¦ ¦r¦o¦l¦ ¦d¦e¦ ¦b¦a¦s¦e¦ ¦p¦r¦o¦p¦i¦o¦ ¦d¦e¦ ¦s¦o¦l¦o¦ ¦l¦e¦c¦t¦u¦r¦a¦¦¦ ¦ | ¦ ¦A¦u¦n¦q¦u¦e¦ ¦e¦l¦ ¦b¦a¦c¦k¦e¦n¦d¦ ¦s¦e¦ ¦c¦o¦m¦p¦r¦o¦m¦e¦t¦i¦e¦r¦a¦,¦ ¦e¦s¦a¦ ¦v¦í¦a¦ ¦n¦o¦ ¦p¦u¦e¦d¦e¦ ¦e¦s¦c¦r¦i¦b¦i¦r¦ ¦ |
| ¦ ¦¦¦L¦o¦ ¦a¦j¦e¦n¦o¦ ¦n¦o¦ ¦e¦x¦i¦s¦t¦e¦ ¦(¦4¦0¦4¦)¦¦¦,¦ ¦n¦o¦ ¦«¦p¦r¦o¦h¦i¦b¦i¦d¦o¦»¦ ¦ | ¦ ¦N¦o¦ ¦r¦e¦v¦e¦l¦a¦ ¦q¦u¦é¦ ¦e¦x¦i¦s¦t¦e¦ ¦ |
| ¦ ¦¦¦T¦o¦k¦e¦n¦ ¦d¦e¦ ¦a¦c¦c¦e¦s¦o¦ ¦e¦n¦ ¦m¦e¦m¦o¦r¦i¦a¦;¦ ¦r¦e¦f¦r¦e¦s¦c¦o¦ ¦e¦n¦ ¦c¦o¦o¦k¦i¦e¦ ¦H¦t¦t¦p¦O¦n¦l¦y¦ ¦d¦e¦ ¦u¦n¦ ¦s¦o¦l¦o¦ ¦u¦s¦o¦¦¦ ¦ | ¦ ¦U¦n¦ ¦t¦o¦k¦e¦n¦ ¦r¦o¦b¦a¦d¦o¦ ¦d¦e¦j¦a¦ ¦d¦e¦ ¦s¦e¦r¦v¦i¦r¦ ¦e¦n¦ ¦m¦i¦n¦u¦t¦o¦s¦;¦ ¦s¦u¦ ¦r¦e¦u¦s¦o¦ ¦r¦e¦v¦o¦c¦a¦ ¦l¦a¦ ¦s¦e¦s¦i¦ó¦n¦ ¦ |
| ¦ ¦¦¦S¦i¦n¦ ¦e¦s¦t¦i¦l¦o¦s¦ ¦n¦i¦ ¦s¦c¦r¦i¦p¦t¦s¦ ¦e¦n¦ ¦l¦í¦n¦e¦a¦¦¦ ¦(¦C¦S¦P¦ ¦¦d¦e¦f¦a¦u¦l¦t¦-¦s¦r¦c¦ ¦'¦s¦e¦l¦f¦'¦¦)¦ ¦ | ¦ ¦P¦o¦r¦ ¦e¦s¦o¦ ¦l¦a¦ ¦i¦n¦t¦e¦r¦f¦a¦z¦ ¦u¦s¦a¦ ¦C¦S¦S¦ ¦p¦r¦o¦p¦i¦o¦ ¦y¦ ¦n¦o¦ ¦T¦a¦i¦l¦w¦i¦n¦d¦/¦s¦h¦a¦d¦c¦n¦ ¦(¦q¦u¦e¦ ¦i¦n¦y¦e¦c¦t¦a¦n¦ ¦e¦s¦t¦i¦l¦o¦s¦)¦ ¦ |
| ¦ ¦¦¦M¦a¦t¦r¦i¦z¦ ¦y¦ ¦s¦i¦m¦u¦l¦a¦d¦o¦r¦ ¦c¦a¦l¦c¦u¦l¦a¦d¦o¦s¦ ¦p¦o¦r¦ ¦e¦l¦ ¦P¦D¦P¦ ¦r¦e¦a¦l¦¦¦ ¦ | ¦ ¦L¦a¦ ¦d¦o¦c¦u¦m¦e¦n¦t¦a¦c¦i¦ó¦n¦ ¦e¦n¦ ¦p¦a¦n¦t¦a¦l¦l¦a¦ ¦n¦o¦ ¦p¦u¦e¦d¦e¦ ¦m¦e¦n¦t¦i¦r¦ ¦n¦i¦ ¦d¦e¦s¦a¦c¦t¦u¦a¦l¦i¦z¦a¦r¦s¦e¦ ¦ |
| ¦ ¦¦¦F¦r¦o¦n¦t¦e¦n¦d¦ ¦y¦ ¦b¦a¦c¦k¦e¦n¦d¦ ¦c¦o¦m¦o¦ ¦d¦o¦s¦ ¦f¦r¦e¦n¦t¦e¦s¦ ¦c¦o¦n¦ ¦c¦o¦n¦t¦r¦a¦t¦o¦¦¦ ¦ | ¦ ¦C¦a¦d¦a¦ ¦u¦n¦o¦ ¦a¦v¦a¦n¦z¦a¦ ¦y¦ ¦s¦e¦ ¦v¦e¦r¦i¦f¦i¦c¦a¦ ¦p¦o¦r¦ ¦s¦e¦p¦a¦r¦a¦d¦o¦ ¦ |
| ¦ ¦¦¦C¦u¦e¦n¦t¦a¦s¦ ¦d¦e¦ ¦d¦e¦m¦o¦s¦t¦r¦a¦c¦i¦ó¦n¦ ¦y¦ ¦r¦e¦s¦p¦a¦l¦d¦o¦s¦ ¦f¦u¦e¦r¦a¦ ¦d¦e¦l¦ ¦r¦e¦p¦o¦s¦i¦t¦o¦r¦i¦o¦¦¦ ¦ | ¦ ¦E¦v¦i¦t¦a¦r¦ ¦r¦e¦p¦e¦t¦i¦r¦ ¦e¦l¦ ¦i¦n¦c¦i¦d¦e¦n¦t¦e¦ ¦d¦e¦ ¦c¦o¦n¦t¦r¦a¦s¦e¦ñ¦a¦s¦ ¦e¦n¦ ¦g¦i¦t¦ ¦ |

# 4. Incidentes y lecciones

| ¦ ¦Q¦u¦é¦ ¦p¦a¦s¦ó¦ ¦ | ¦ ¦L¦e¦c¦c¦i¦ó¦n¦ ¦ |
| --- | --- |
| ¦ ¦C¦o¦n¦t¦r¦a¦s¦e¦ñ¦a¦s¦ ¦e¦n¦ ¦t¦e¦x¦t¦o¦ ¦p¦l¦a¦n¦o¦ ¦e¦n¦ ¦l¦a¦ ¦d¦o¦c¦u¦m¦e¦n¦t¦a¦c¦i¦ó¦n¦ ¦(¦2¦4¦-¦s¦e¦p¦)¦ ¦ | ¦ ¦R¦e¦d¦a¦c¦t¦a¦r¦ ¦a¦n¦t¦e¦s¦ ¦d¦e¦ ¦d¦o¦c¦u¦m¦e¦n¦t¦a¦r¦;¦ ¦v¦e¦r¦i¦f¦i¦c¦a¦r¦ ¦t¦a¦m¦b¦i¦é¦n¦ ¦d¦e¦n¦t¦r¦o¦ ¦d¦e¦ ¦l¦o¦s¦ ¦¦.¦d¦o¦c¦x¦¦ ¦ |
| ¦ ¦R¦e¦i¦n¦s¦t¦a¦l¦a¦c¦i¦ó¦n¦ ¦d¦e¦ ¦l¦a¦s¦ ¦V¦M¦s¦ ¦p¦o¦r¦ ¦f¦a¦l¦t¦a¦ ¦d¦e¦ ¦s¦u¦d¦o¦ ¦(¦7¦)¦ ¦ | ¦ ¦V¦e¦r¦i¦f¦i¦c¦a¦r¦ ¦l¦a¦ ¦p¦e¦r¦t¦e¦n¦e¦n¦c¦i¦a¦ ¦a¦ ¦¦w¦h¦e¦e¦l¦¦ ¦a¦l¦ ¦i¦n¦s¦t¦a¦l¦a¦r¦ ¦ |
| ¦ ¦L¦a¦ ¦m¦i¦g¦r¦a¦c¦i¦ó¦n¦ ¦0¦0¦3¦ ¦d¦e¦j¦ó¦ ¦e¦l¦ ¦l¦o¦g¦i¦n¦ ¦d¦e¦l¦ ¦c¦h¦e¦c¦k¦p¦o¦i¦n¦t¦ ¦s¦i¦n¦ ¦b¦a¦s¦e¦ ¦u¦n¦o¦s¦ ¦m¦i¦n¦u¦t¦o¦s¦ ¦ | ¦ ¦A¦l¦ ¦q¦u¦i¦t¦a¦r¦ ¦u¦n¦ ¦p¦e¦r¦m¦i¦s¦o¦ ¦a¦ ¦¦P¦U¦B¦L¦I¦C¦¦,¦ ¦c¦o¦n¦c¦e¦d¦e¦r¦ ¦a¦n¦t¦e¦s¦ ¦a¦ ¦q¦u¦i¦e¦n¦e¦s¦ ¦l¦o¦ ¦u¦s¦a¦n¦ ¦y¦ ¦¦¦p¦r¦o¦b¦a¦r¦ ¦c¦o¦n¦ ¦u¦n¦ ¦l¦o¦g¦i¦n¦ ¦r¦e¦a¦l¦¦¦ ¦ |
| ¦ ¦R¦e¦l¦o¦j¦e¦s¦ ¦d¦e¦ ¦l¦a¦s¦ ¦V¦M¦s¦ ¦1¦ ¦h¦ ¦4¦5¦ ¦m¦i¦n¦ ¦a¦t¦r¦a¦s¦a¦d¦o¦s¦ ¦ | ¦ ¦V¦e¦r¦i¦f¦i¦c¦a¦r¦ ¦c¦o¦n¦t¦r¦a¦ ¦r¦e¦f¦e¦r¦e¦n¦c¦i¦a¦s¦ ¦e¦x¦t¦e¦r¦n¦a¦s¦;¦ ¦l¦a¦ ¦a¦u¦d¦i¦t¦o¦r¦í¦a¦ ¦y¦ ¦l¦o¦s¦ ¦p¦l¦a¦z¦o¦s¦ ¦d¦e¦p¦e¦n¦d¦e¦n¦ ¦d¦e¦ ¦l¦a¦ ¦h¦o¦r¦a¦ ¦ |
| ¦ ¦D¦í¦g¦i¦t¦o¦ ¦U¦n¦i¦c¦o¦d¦e¦ ¦e¦n¦ ¦e¦l¦ ¦c¦ó¦d¦i¦g¦o¦ ¦M¦F¦A¦ ¦p¦r¦o¦v¦o¦c¦a¦b¦a¦ ¦u¦n¦ ¦5¦0¦0¦ ¦ | ¦ ¦V¦a¦l¦i¦d¦a¦r¦ ¦c¦o¦n¦ ¦¦i¦s¦a¦s¦c¦i¦i¦(¦)¦¦;¦ ¦l¦a¦s¦ ¦e¦n¦t¦r¦a¦d¦a¦s¦ ¦d¦e¦ ¦s¦e¦g¦u¦r¦i¦d¦a¦d¦ ¦s¦e¦ ¦p¦r¦u¦e¦b¦a¦n¦ ¦c¦o¦n¦ ¦c¦a¦s¦o¦s¦ ¦h¦o¦s¦t¦i¦l¦e¦s¦ ¦ |
| ¦ ¦L¦a¦ ¦c¦o¦o¦r¦d¦i¦n¦a¦d¦o¦r¦a¦ ¦v¦e¦í¦a¦ ¦t¦r¦á¦m¦i¦t¦e¦s¦ ¦(¦R¦L¦S¦ ¦d¦e¦m¦a¦s¦i¦a¦d¦o¦ ¦a¦m¦p¦l¦i¦a¦)¦ ¦ | ¦ ¦V¦e¦r¦i¦f¦i¦c¦a¦r¦ ¦¦¦c¦a¦d¦a¦ ¦r¦o¦l¦¦¦ ¦d¦e¦ ¦p¦u¦n¦t¦a¦ ¦a¦ ¦p¦u¦n¦t¦a¦,¦ ¦n¦o¦ ¦s¦o¦l¦o¦ ¦e¦l¦ ¦c¦a¦s¦o¦ ¦f¦e¦l¦i¦z¦ ¦ |
| ¦ ¦U¦n¦ ¦¦r¦o¦l¦¦ ¦e¦n¦v¦i¦a¦d¦o¦ ¦c¦o¦m¦o¦ ¦l¦i¦s¦t¦a¦ ¦p¦r¦o¦v¦o¦c¦a¦b¦a¦ ¦u¦n¦ ¦5¦0¦0¦ ¦e¦n¦ ¦e¦l¦ ¦s¦i¦m¦u¦l¦a¦d¦o¦r¦ ¦ | ¦ ¦C¦o¦m¦p¦r¦o¦b¦a¦r¦ ¦e¦l¦ ¦t¦i¦p¦o¦ ¦a¦n¦t¦e¦s¦ ¦d¦e¦ ¦u¦s¦a¦r¦ ¦u¦n¦ ¦v¦a¦l¦o¦r¦ ¦c¦o¦m¦o¦ ¦c¦l¦a¦v¦e¦ ¦ |
| ¦ ¦E¦l¦ ¦«¦1¦5¦ ¦m¦i¦n¦u¦t¦o¦s¦»¦ ¦e¦s¦t¦a¦b¦a¦ ¦e¦s¦c¦r¦i¦t¦o¦ ¦a¦ ¦m¦a¦n¦o¦ ¦e¦n¦ ¦l¦a¦ ¦i¦n¦t¦e¦r¦f¦a¦z¦ ¦ | ¦ ¦U¦n¦a¦ ¦s¦o¦l¦a¦ ¦f¦u¦e¦n¦t¦e¦ ¦d¦e¦ ¦v¦e¦r¦d¦a¦d¦:¦ ¦e¦l¦ ¦s¦e¦r¦v¦i¦d¦o¦r¦ ¦ |
| ¦ ¦E¦l¦ ¦g¦u¦i¦o¦n¦ ¦p¦r¦o¦m¦e¦t¦í¦a¦ ¦u¦n¦ ¦c¦u¦a¦d¦r¦o¦ ¦d¦e¦ ¦r¦e¦a¦u¦t¦e¦n¦t¦i¦c¦a¦c¦i¦ó¦n¦ ¦q¦u¦e¦ ¦n¦o¦ ¦a¦p¦a¦r¦e¦c¦e¦ ¦t¦r¦a¦s¦ ¦i¦n¦i¦c¦i¦a¦r¦ ¦s¦e¦s¦i¦ó¦n¦ ¦ | ¦ ¦E¦n¦s¦a¦y¦a¦r¦ ¦c¦o¦n¦ ¦d¦a¦t¦o¦s¦ ¦r¦e¦a¦l¦e¦s¦ ¦a¦n¦t¦e¦s¦ ¦d¦e¦ ¦p¦r¦e¦s¦e¦n¦t¦a¦r¦ ¦ |
| ¦ ¦N¦o¦ ¦h¦a¦b¦í¦a¦ ¦r¦e¦s¦p¦a¦l¦d¦o¦s¦ ¦a¦u¦t¦o¦m¦á¦t¦i¦c¦o¦s¦ ¦d¦e¦ ¦l¦a¦ ¦b¦a¦s¦e¦ ¦v¦i¦v¦a¦ ¦ | ¦ ¦R¦e¦s¦p¦a¦l¦d¦a¦r¦ ¦a¦n¦t¦e¦s¦ ¦d¦e¦ ¦c¦a¦d¦a¦ ¦c¦a¦m¦b¦i¦o¦ ¦y¦ ¦a¦u¦t¦o¦m¦a¦t¦i¦z¦a¦r¦ ¦(¦p¦e¦n¦d¦i¦e¦n¦t¦e¦)¦ ¦ |
| ¦ ¦U¦n¦a¦ ¦p¦r¦u¦e¦b¦a¦ ¦d¦é¦b¦i¦l¦ ¦d¦e¦j¦ó¦ ¦v¦i¦v¦i¦r¦ ¦u¦n¦a¦ ¦m¦u¦t¦a¦c¦i¦ó¦n¦ ¦ | ¦ ¦U¦n¦a¦ ¦p¦r¦u¦e¦b¦a¦ ¦d¦e¦b¦e¦ ¦m¦i¦r¦a¦r¦ ¦a¦l¦g¦o¦ ¦q¦u¦e¦ ¦¦¦r¦e¦a¦l¦m¦e¦n¦t¦e¦ ¦a¦p¦a¦r¦e¦z¦c¦a¦¦¦ ¦e¦n¦ ¦e¦s¦e¦ ¦e¦s¦t¦a¦d¦o¦ ¦ |

# 5. Dónde está cada cosa

| ¦ ¦Q¦u¦i¦e¦r¦o¦…¦ ¦ | ¦ ¦D¦o¦c¦u¦m¦e¦n¦t¦o¦ ¦ |
| --- | --- |
| ¦ ¦¦¦A¦b¦r¦i¦r¦ ¦l¦a¦ ¦p¦l¦a¦t¦a¦f¦o¦r¦m¦a¦¦¦ ¦ | ¦ ¦[¦¦c¦o¦m¦o¦-¦a¦b¦r¦i¦r¦-¦l¦a¦-¦p¦l¦a¦t¦a¦f¦o¦r¦m¦a¦.¦m¦d¦¦]¦(¦.¦/¦c¦o¦m¦o¦-¦a¦b¦r¦i¦r¦-¦l¦a¦-¦p¦l¦a¦t¦a¦f¦o¦r¦m¦a¦.¦m¦d¦)¦ ¦ |
| ¦ ¦P¦r¦e¦s¦e¦n¦t¦a¦r¦l¦a¦ ¦a¦l¦ ¦p¦r¦o¦f¦e¦s¦o¦r¦ ¦ | ¦ ¦[¦¦d¦e¦m¦o¦-¦g¦u¦i¦o¦n¦.¦m¦d¦¦]¦(¦.¦/¦d¦e¦m¦o¦-¦g¦u¦i¦o¦n¦.¦m¦d¦)¦ ¦ |
| ¦ ¦E¦l¦ ¦p¦a¦s¦o¦ ¦a¦ ¦p¦a¦s¦o¦ ¦t¦é¦c¦n¦i¦c¦o¦ ¦d¦e¦ ¦t¦o¦d¦o¦ ¦(¦3¦2¦ ¦s¦e¦c¦c¦i¦o¦n¦e¦s¦)¦ ¦ | ¦ ¦[¦¦r¦u¦n¦b¦o¦o¦k¦.¦m¦d¦¦]¦(¦.¦/¦r¦u¦n¦b¦o¦o¦k¦.¦m¦d¦)¦ ¦ |
| ¦ ¦Q¦u¦é¦ ¦c¦a¦m¦b¦i¦ó¦ ¦y¦ ¦p¦o¦r¦ ¦q¦u¦é¦,¦ ¦c¦a¦m¦b¦i¦o¦ ¦a¦ ¦c¦a¦m¦b¦i¦o¦ ¦ | ¦ ¦[¦¦.¦.¦/¦C¦H¦A¦N¦G¦E¦L¦O¦G¦.¦m¦d¦¦]¦(¦.¦.¦/¦C¦H¦A¦N¦G¦E¦L¦O¦G¦.¦m¦d¦)¦ ¦ |
| ¦ ¦L¦a¦s¦ ¦r¦u¦t¦a¦s¦,¦ ¦f¦o¦r¦m¦a¦t¦o¦s¦ ¦y¦ ¦e¦r¦r¦o¦r¦e¦s¦ ¦d¦e¦ ¦l¦a¦ ¦A¦P¦I¦ ¦ | ¦ ¦[¦¦a¦p¦i¦.¦m¦d¦¦]¦(¦.¦/¦a¦p¦i¦.¦m¦d¦)¦ ¦ |
| ¦ ¦C¦ó¦m¦o¦ ¦s¦e¦ ¦o¦r¦g¦a¦n¦i¦z¦a¦ ¦e¦l¦ ¦e¦q¦u¦i¦p¦o¦ ¦e¦n¦ ¦b¦a¦c¦k¦e¦n¦d¦ ¦y¦ ¦f¦r¦o¦n¦t¦e¦n¦d¦ ¦ | ¦ ¦[¦¦o¦r¦g¦a¦n¦i¦z¦a¦c¦i¦o¦n¦-¦b¦a¦c¦k¦e¦n¦d¦-¦f¦r¦o¦n¦t¦e¦n¦d¦.¦m¦d¦¦]¦(¦.¦/¦o¦r¦g¦a¦n¦i¦z¦a¦c¦i¦o¦n¦-¦b¦a¦c¦k¦e¦n¦d¦-¦f¦r¦o¦n¦t¦e¦n¦d¦.¦m¦d¦)¦ ¦ |
| ¦ ¦L¦a¦ ¦e¦s¦t¦r¦u¦c¦t¦u¦r¦a¦ ¦d¦e¦ ¦l¦a¦ ¦p¦l¦a¦t¦a¦f¦o¦r¦m¦a¦ ¦ | ¦ ¦[¦¦e¦s¦t¦r¦u¦c¦t¦u¦r¦a¦-¦p¦l¦a¦t¦a¦f¦o¦r¦m¦a¦.¦m¦d¦¦]¦(¦.¦/¦e¦s¦t¦r¦u¦c¦t¦u¦r¦a¦-¦p¦l¦a¦t¦a¦f¦o¦r¦m¦a¦.¦m¦d¦)¦ ¦ |
| ¦ ¦L¦o¦s¦ ¦m¦ó¦d¦u¦l¦o¦s¦ ¦y¦ ¦l¦o¦s¦ ¦r¦o¦l¦e¦s¦ ¦ | ¦ ¦[¦¦m¦o¦d¦u¦l¦o¦s¦.¦m¦d¦¦]¦(¦.¦/¦m¦o¦d¦u¦l¦o¦s¦.¦m¦d¦)¦,¦ ¦[¦¦r¦o¦l¦e¦s¦-¦p¦e¦r¦m¦i¦s¦o¦s¦-¦b¦d¦.¦m¦d¦¦]¦(¦.¦/¦r¦o¦l¦e¦s¦-¦p¦e¦r¦m¦i¦s¦o¦s¦-¦b¦d¦.¦m¦d¦)¦ ¦ |
| ¦ ¦C¦ó¦m¦o¦ ¦s¦e¦ ¦c¦u¦b¦r¦e¦ ¦Z¦e¦r¦o¦ ¦T¦r¦u¦s¦t¦ ¦ | ¦ ¦[¦¦z¦e¦r¦o¦-¦t¦r¦u¦s¦t¦-¦c¦o¦b¦e¦r¦t¦u¦r¦a¦.¦m¦d¦¦]¦(¦.¦/¦z¦e¦r¦o¦-¦t¦r¦u¦s¦t¦-¦c¦o¦b¦e¦r¦t¦u¦r¦a¦.¦m¦d¦)¦ ¦ |
| ¦ ¦L¦o¦s¦ ¦d¦i¦s¦e¦ñ¦o¦s¦ ¦ | ¦ ¦[¦¦s¦u¦p¦e¦r¦p¦o¦w¦e¦r¦s¦/¦s¦p¦e¦c¦s¦/¦¦]¦(¦.¦/¦s¦u¦p¦e¦r¦p¦o¦w¦e¦r¦s¦/¦s¦p¦e¦c¦s¦/¦)¦ ¦ |

# 6. Qué falta

Backend: consolas de los operadores de plataforma con control dual real, plazos en días hábiles con escalamiento automático, documentos adjuntos y notificaciones, recuperación de contraseña, rotación de claves JWT y Fernet, reemisión de la CA con keyUsage, exportación firmada de la auditoría, respaldos automáticos con restauración probada.

Frontend: pruebas de recorrido completo (Playwright), revisión de contraste con herramienta, ilustraciones de estados vacíos, internacionalización.

Abrir a internet (aplazado el 21-oct): análisis hecho y decisiones pendientes en abrir-a-internet.md (Tailscale Funnel recomendado; antes hay que leer la IP real del cliente en nginx, cerrar o proteger el registro y rotar las cuentas de demostración).

Proyecto: retirar el checkpoint PHP (semana 6), apagar el PostgreSQL nativo y cerrar el puerto 5432, aplicar las actualizaciones pendientes de las VMs y reiniciarlas, repartir el equipo en los cuatro frentes, cargar las llaves SSH de los compañeros, decidir si el segundo factor de la ciudadanía es obligatorio, fusionar el PR 6 (develop → main) y regenerar los entregables .docx.